LAYAR WEB EXPERIENCE

SEQUENTIAL AI IMPLEMENTATION MASTER PROMPTS

Phase 5 → Phase 9+ | Gemini / Claude Code / Codex için

# Bu dosyanın amacı

Bu belge, Layar Web Experience Technical Blueprint'in uygulama sırasını AI coding agent'a tek seferde vermek yerine güvenli bir sequential controller mantığıyla uygulatmak için hazırlanmıştır. Kullanıcı tarafından ilk 4 adımın tamamlandığı varsayılır: temel proje/route kabuğu, design token altyapısı, Discovery state machine + işlevsel iskelet ve /home standart site yüzeyi. Buradan sonra agent her fazı ayrı okuyacak, uygulayacak, doğrulayacak, checklist'i güncelleyecek ve ancak PASS kanıtı varsa sonraki faza geçecektir.

Önemli: Bu dosya Blueprint'in yerine geçmez. Blueprint ana tasarım/teknoloji otoritesidir; bu belge ise Blueprint'i uygulanabilir, ölçülebilir ve dur-kontrol-devam et döngüsüne çevirir.

# Mevcut başlangıç durumu

| Durum | Kabul |
| --- | --- |
| Phase 1–4 | TAMAMLANDI — agent mevcut repository ile doğrulayacak; körü körüne kabul etmeyecek. |
| Discovery state machine | Mevcut: 8 state, reducer, analytics adapter, keyboard fallback. |
| /home + common shell | Mevcut: standart site kabuğu ve temel içerik. |
| Phase 5 | Sıradaki: Discovery Visual Atmosphere — fog / grain / light / capability fallback. |
| Phase 6 | Seal + Letter Ritual — SVG mühür, drag, crack, break, paper reveal, sound. |
| Phase 7 | Discovery → /home takeover + repeat visit behavior. |
| Phase 8 | Deep links / public letter pages / App Links / Universal Links / fallback. |
| Phase 9 | Legal + Support tamamlama. |
| Phase 10 | SEO + analytics doğrulama ve production ölçüm kontratları. |
| Phase 11 | Visual QA + performance + browser/device matrix + release gate. |

# Kesin çalışma yasası

## MASTER CONTROLLER — BUNU İLK OLARAK AI'A VER

ROL
Sen Layar Web Experience projesinde kıdemli frontend mühendisi, interaction engineer ve release-quality QA
agentısın. Bu görevin amacı Blueprint'i eksiksiz uygulamaktır. Tasarım kararlarını keyfine göre değiştirme.

ANA KAYNAKLAR
1) Layar_Website_Experience_Technical_Blueprint.docx = ana teknik/tasarım blueprint.
2) C:\Users\mmust\Desktop\promtGemini.txt = kullanıcının önceki master/işletim talimatları. İlk iş bu dosyayı
   gerçekten aç ve oku. Dosyaya erişemiyorsan uydurma; DUR ve erişim sorununu raporla.
3) Repository'nin mevcut kodu = gerçek uygulama kaynağı.
4) Git diff / test çıktıları = gerçek değişiklik ve doğrulama kanıtı.

ÇALIŞMA PRENSİBİ
- Phase 5 ile başla. Phase 5 tamamlanmadan Phase 6'ya geçme.
- Aynı anda birden fazla phase uygulama.
- Her phase'i önce AUDIT, sonra PLAN, sonra IMPLEMENT, sonra TEST, sonra VISUAL QA, sonra CHECKLIST,
  sonra COMMIT/PUSH aşamalarıyla bitir.
- Phase sonunda PASS kanıtı yoksa sonraki phase'e geçme.
- “Bitti” kelimesini sadece bütün acceptance criteria kanıtlandıktan sonra kullan.
- FAILED / BLOCKED / UNKNOWN / NOT TESTED = PASS değildir.
- Testleri sadece çalıştırmak yeterli değildir; çıktıyı değerlendir.
- Screenshot aldıysan gerçekten incele. Sadece screenshot oluşturmuş olmak visual PASS değildir.
- Mevcut kullanıcı değişikliklerini silme, resetleme, stashleme veya üzerine yazma.
- Kullanıcının değişiklikleri ile agent değişikliklerini baseline diff üzerinden ayır.
- Repository'de gereksiz package ekleme. Mevcut çözüm uygunsa onu kullan.
- “Bir efekt için birden fazla library” yasaktır.
- Önce CSS/SVG/DOM, sonra Motion, sonra GSAP, sonra Canvas/WebGL, en son gerçekten gerekli ise
  React Three Fiber / WebGPU.
- Core interaction hiçbir zaman WebGPU veya yüksek GPU capability'e bağımlı olmayacak.
- Accessibility ve keyboard path görsel efektlerden bağımsız çalışacak.
- Discovery shader bundle'ı legal/support/home sayfalarını gereksiz yere ağırlaştırmayacak.
- Gerçek olmayan kullanıcı sayısı, canlı GPS, sahte mektup, sahte aktivite üretme.
- Konum/veri gerektirmeyen landing demo davranışını “gerçek konum” gibi sunma.
- Analytics payload içine gereksiz location, message content, PII koyma.
- Reduced Motion açıkken temel anlam ve kullanılabilirlik korunacak.

HER PHASE İÇİN ZORUNLU SIRA
STEP A — SOURCE READ
Blueprint'teki ilgili bölümü ve promtGemini.txt'deki ilgili kuralları oku.
STEP B — REPO AUDIT
Mevcut component, route, dependency, CSS/token, test ve asset yapısını incele.
STEP C — IMPACT MAP
Etkilenecek dosyaları ve etkilenmeyecek kritik dosyaları listele.
STEP D — PLAN
En küçük güvenli implementation planını çıkar.
STEP E — IMPLEMENT
Tek phase'e ait değişiklikleri yap.
STEP F — STATIC CHECKS
typecheck + lint + unit/integration tests.
STEP G — RUNTIME CHECKS
Playwright/browser ile gerçek click/drag/scroll/keyboard akışını doğrula.
STEP H — VISUAL CHECK
Desktop + mobile screenshot; önemli state'lerin screenshot'ı; mümkünse reduced-motion ve fallback.
STEP I — PERFORMANCE CHECK
JS bundle impact, animation frame behavior, asset sizes, route-level loading behavior.
STEP J — ACCESSIBILITY CHECK
Keyboard, focus, semantic element, aria-live, reduced motion, contrast.
STEP K — CHECKLIST
Phase checklist'indeki her maddeyi PASS/FAIL/BLOCKED olarak işaretle. “PASS” yanına kanıtı yaz.
STEP L — DOCS
CHANGELOG_AI.md / CURRENT_STATUS.md / OPEN_ISSUES.md mevcutsa ilgili bilgileri güncelle.
STEP M — GIT
Sadece phase'e ait değişiklikleri commit et. Commitlint uyumlu conventional commit kullan.
STEP N — GATE
Sonraki phase'e yalnız tüm zorunlu criteria PASS ise geç.

FAILSAFE
Bir test mevcut bir user değişikliği yüzünden kırılıyorsa:
- user değişikliğini geri alma
- değişikliği izole et
- etkilenme nedenini raporla
- phase'i BLOCKED olarak işaretle
- sonraki phase'e geçme.

AUTONOMOUS LOOP
Phase 5 → Gate
Phase 6 → Gate
Phase 7 → Gate
Phase 8 → Gate
Phase 9 → Gate
Phase 10 → Gate
Phase 11 → Final Gate

Sadece bir phase için çalış. Phase 5 PASS olmadan 6'nın koduna dokunma.

# PHASE 5 — DISCOVERY VISUAL ATMOSPHERE

Blueprint karşılığı: Visual Atmosphere. Amaç state machine'i değiştirmeden, mevcut Discovery state'lerini sis, grain, light ve capability-aware presentation ile premium hale getirmek.

## PHASE 5 IMPLEMENTATION PROMPT

FAZ 5 — VISUAL ATMOSPHERE

ÖNCE
1. Blueprint bölümleri 6–7 ve performance/fallback kısımlarını tekrar oku.
2. C:\Users\mmust\Desktop\promtGemini.txt dosyasını bu faz için tekrar oku.
3. Repository'de DiscoveryStage ve state component subtree'sini incele.
4. Mevcut CSS variables / tokens / animation utilities / packages / assets listesini çıkar.
5. Hangi dosyaları değiştireceğini listele.

MİMARİ KURAL
State machine değişmeyecek.
Discovery event isimleri değişmeyecek.
Interaction contract değişmeyecek.
Bu faz presentation layer'dır.

TEKNİK YAKLAŞIM
- Fog: WebGL2 Canvas üzerinde animated noise + radial cursor/touch mask + kontrollü depth modulation.
- Canvas yalnız discovery aktifken render edilsin.
- route unmount/visibility kaybında animation loop durdurulsun.
- Shader code ayrı bir module/component subtree içinde izole olsun.
- CSS/SVG fallback ilk sınıf vatandaş olsun:
  Level 0 = no WebGL / weak device -> static CSS fog + lightweight moving gradient.
  Level 1 = WebGL -> full fog reveal.
  Level 2 = high capability -> dust/depth/light response.
- WebGPU yalnız capability experiment olabilir; core feature buna bağlanmaz.
- Particle sistemi yüzlerce DOM node üretmeyecek.
- Canvas resolution DPR ile kontrollü sınırlandırılsın; cihaz DPR'sini sonsuza kadar takip etme.
- Blur/shadow katmanlarını gereksiz çoğaltma.
- Shader update cadence ve render loop visibility-aware olsun.

CURSOR / TOUCH
Desktop:
- pointer spotlight.
- cursor tool hissi minimal olsun.
- hover herhangi bir core action'ın tek yolu olmasın.

Mobile:
- touch reveal radius.
- touch/drag trace için mevcut state machine action'larına güven.
- tiny targets yok.
- browser chrome / safe area için svh/dvh yaklaşımını mevcut layout sistemiyle uyumlu kullan.

GÖRSEL DİL
- background: koyu gece.
- fog: nötr/cool, aşırı mavi/teal değil.
- warm light: küçük ve seyrek.
- grain: düşük opacity.
- no neon cyberpunk.
- no giant glow.
- no constant particle rain.
- no giant parallax.
- same physical language across states.

REDUCED MOTION
prefers-reduced-motion true olduğunda:
- shader/parallax kapatılabilir.
- core message, reveal, state progression ve button actions çalışmaya devam eder.
- forced scroll choreography kullanılmaz.

PERFORMANCE ACCEPTANCE
- Discovery effectleri /home bundle'ına gereksiz yük taşımamalı.
- WebGL loop idle/sleep olabilir.
- hidden tab / background state'te loop durmalı veya minimuma inmeli.
- düşük capability cihazda fallback'e otomatik geçiş mümkün olmalı.
- LCP/initial meaningful content efekt asset'i beklememeli.

TEST
1. npm run typecheck
2. npm run lint
3. mevcut unit/integration tests
4. Playwright:
   - / aç
   - keyboard ile START
   - mouse/touch ile trace interaction
   - skip
   - reduced motion
   - WebGL-disabled fallback mümkünse test
   - viewport: desktop + mobile
5. screenshot al:
   - idle
   - trace
   - distance
   - seal-ready
   - reduced motion
   - fallback

FAIL CONDITIONS
- state machine'e presentation için mantık saçılması
- WebGL yoksa experience'ın çalışmaması
- reduced motion'da core action'ın bozulması
- legal/support/home route'larının shader yüzünden ağırlaşması
- mobile'da touch action'ın kaybolması
- sürekli yüksek CPU/GPU
- sahte live/location data

# PHASE 6 — SEAL + LETTER RITUAL

Blueprint karşılığı: Seal + Letter Ritual. Bu faz Layar'ın en imza niteliğindeki fiziksel etkileşimidir.

## PHASE 6 IMPLEMENTATION PROMPT

FAZ 6 — SEAL + LETTER RITUAL

PRECONDITION
Phase 5 PASS kanıtı olmadan bu faza başlama.

ÖNCE
Blueprint bölüm 8–9'u oku. Sonra promtGemini.txt'yi tekrar oku.
Mevcut seal asset'lerini ve herhangi bir existing mobile/web seal implementation'ı incele.
Asset yoksa gereksiz raster üretme; SVG/CSS ile çöz.

MÜHÜR
- Ana mühür SVG path tabanlı olacak.
- Küçük scale + subtle glow; giant bloom yasak.
- hit target fiziksel ve güvenilir.
- Hover sadece desktop affordance.
- Core interaction: drag.
- Progress 0–100.
- 80% civarı snap-to-complete.
- release erken -> spring-back.
- keyboard alternative: Enter/Space ile stage-by-stage açma veya açık bir “Mührü aç” action.
- touch drag gerçek mobil input olmalı.

CRACK
- 2–4 SVG crack layer.
- clipping / mask / displacement illusion.
- break effect kısa.
- 10–20 small particles maximum.
- giant explosion / confetti yok.
- material feeling: wax/paper, not game UI.

SOUND
- autoplay yapma.
- ilk user interaction sonrası AudioContext hazırla.
- mute/unmute için erişilebilir kontrol veya browser policy'ye uygun lazy activation.
- seal friction sound drag progress'e hafif bağlı olabilir.
- signature break sound en önemli ses olabilir.
- sessiz modda tüm state geçişleri anlaşılır kalmalı.

LETTER REVEAL
- DOM element + CSS perspective.
- translateY/rotateX/rotateZ ile fiziksel çıkış.
- büyük image texture kullanma.
- paper texture tiled/lightweight veya CSS noise.
- text DOM'da gerçek olarak bulunmalı.
- reveal animation tamamlanınca state machine'in mevcut REVEAL_LETTER / FINISH_DISCOVERY akışına uygun ilerle.

TIMING
- micro UI: 120–180ms
- standard: 220–300ms
- seal ritual: 650–1200ms, interaction-driven
- letter reveal: phrase length'e göre yaklaşık 350–800ms
- stagger: 20–40ms
Timing tokenlardan gelmeli; component içine rastgele hardcode etmeyin.

MOTION GOVERNANCE
Motion ve GSAP rollerini karıştırma:
- local gesture/micro state için Motion uygun.
- timeline/scene sequencing için GSAP uygun.
- CSS transition yeterliyse library kullanma.

TEST
- seal drag happy path
- early release / spring back
- keyboard seal path
- reduced motion
- mobile touch
- letter reveal
- skip from seal
- repeat play
- event idempotency
- audio after first interaction
- no audio autoplay violation

VISUAL QA screenshot:
- seal-ready
- drag 50%
- drag 85%
- cracked
- broken
- letter reveal
- completed
Her screenshot gerçekten incelenecek.

FAIL:
- drag only hover/click ile yapılabiliyorsa
- keyboard fallback yoksa
- crack giant/arcade görünüyorsa
- letter sahte image olarak tüm text'i taşıyorsa
- audio ilk load'da kendiliğinden bağlanıyorsa
- reduced motion bozuluyorsa

# PHASE 7 — DISCOVERY → /HOME TAKEOVER

## PHASE 7 IMPLEMENTATION PROMPT

FAZ 7 — STANDARD HOME TAKEOVER

PRECONDITION
Phase 6 PASS.

AMAÇ
Discovery tamamlandığında veya kullanıcı atladığında aynı domain içindeki normal site kabuğu devralmalı.
Kullanıcı ikinci kez aynı dev discovery deneyimine zorlanmamalı.
Legal/support gibi route'lar discovery arkasında kilitlenmemeli.

DAVRANIŞ
- First visit: / deneyimi discovery başlatır.
- completed veya skipped state kalıcı olarak localStorage/cookie benzeri browser-safe persistence'e yazılır.
- Subsequent visit: canonical root destination /home'a veya seçilmiş normal destination'a geçebilir.
- “Play the discovery again” explicit action ile tekrar oynatılabilir.
- Discovery completed → CTA veya transition → /home.
- skip → /home.
- Back button history davranışını test et.
- route transition için View Transition API uygunsa enhancement olarak kullan; fallback normal navigation.
- Do not double-run hero scene.
- /support /legal /download /about doğrudan açılabilmeli.

TRANSITION
- Hard fade-to-black yasak.
- Scene'in görsel dili /home kabuğuna doğal şekilde çözünsün.
- Kullanıcıyı uzun süre bekleten cinematic transition yapma.
- Reduced Motion -> immediate/short state transition.
- Transition timeout / stuck state guard ekle.

STATE SAFETY
- localStorage SSR-safe.
- malformed stored value -> safe default.
- private browsing / storage unavailable -> normal route flow should still work.
- no crash because of localStorage denial.

TEST
- first visit fresh storage
- completed visit
- skipped visit
- replay discovery
- direct /home
- direct /legal
- direct /support
- back button
- refresh during transition
- keyboard flow
- reduced motion

# PHASE 8 — DEEP LINKS + PUBLIC LETTER PAGES

## PHASE 8 IMPLEMENTATION PROMPT

FAZ 8 — SHARE / DEEP LINK / PUBLIC LETTER

PRECONDITION
Phase 7 PASS.

AMAÇ
Layar share link'i mobil uygulaması olan kullanıcıyı native app'e, olmayan kullanıcıyı web fallback'e götürmeli.
Bu route discovery deneyiminin arkasına saklanmayacak.

ROUTES
- /n/[id] public/share landing.
- gerekiyorsa /letters/[id] public letter canonical surface.
- canonical + OG/Twitter metadata.
- robots/indexing policy product kararına göre.
- preview'da sadece izin verilen içerik.
- private/deleted/hidden content için güvenli fallback.

APP LINKS
Android App Links + iOS Universal Links için web side configuration hazırla:
- /.well-known/assetlinks.json
- apple-app-site-association path
Ancak gerçek production SHA/certificate/store-side configuration yoksa “production ready” deme.
External dependency olarak açıkça işaretle.

FALLBACK
- app installed: OS-level handoff mümkün.
- app missing: web preview + install CTA.
- query/referrer ile gelen kullanıcıya discovery zorla açılmaz.
- web route direct render edilebilir.
- share URL'si JS hydration beklemeden temel metadata sağlayabiliyorsa sağlayacak şekilde tasarla.

TEST
- normal browser direct open
- crawler-like metadata check
- invalid id
- hidden/deleted id
- mobile UA
- installed-app scenario mümkünse physical device
- non-installed fallback
- assetlinks/AASA syntax validation
- canonical URL check
- screenshot /n/[id]
- screenshot fallback

# PHASE 9 — LEGAL + SUPPORT + TRUST SURFACES

## PHASE 9 IMPLEMENTATION PROMPT

FAZ 9 — LEGAL + SUPPORT

PRECONDITION
Phase 8 PASS or explicitly BLOCKED only by external production deep-link config.
Legal/support kodu başlatılabilir; deep-link blocker legal work'ü gereksiz yere durdurmamalı.

ROUTES / CONTENT
At minimum:
- /legal/privacy
- /legal/terms
- /legal/community-guidelines
- /legal/cookies
- /legal/refunds-subscriptions
- /support
- /support/account
- /support/billing
- /support/location
- /support/install
- /support/contact (veya mevcut support IA'ya uygun route)

LEGAL
- plain readable text in DOM.
- discovery effects yok.
- directly linkable.
- footer'dan ulaşılabilir.
- last updated/version info gerçek source'tan.
- privacy/consent language ile analytics implementation semantiği uyumlu.

SUPPORT
FAQ + categories.
Account issues.
Billing.
Location permission.
Install.
Contact/escalation.
Product içindeki help links relevant anchors/route'a yönlendirsin.

ACCESSIBILITY
- heading hierarchy.
- real links.
- focus rings.
- skip navigation if needed.
- keyboard complete.
- contrast.
- no content in canvas only.

MOBILE
- safe padding.
- long legal text readability.
- sticky nav or footer only if it doesn't cover content.
- no animated hero.

SEO
- metadata titles/descriptions.
- canonical.
- robots/sitemap rules.
- no accidental noindex.

TEST
- direct URL
- refresh
- back/forward
- keyboard tab order
- screen reader semantics at least static DOM check
- mobile screenshot
- desktop screenshot
- link checker

# PHASE 10 — SEO + ANALYTICS CONTRACT + MEASUREMENT

## PHASE 10 IMPLEMENTATION PROMPT

FAZ 10 — SEO + ANALYTICS

PRECONDITION
Phase 9 PASS.

ANALYTICS EVENTS
Use existing central adapter if present. Do not create competing analytics systems.

Required web events from Blueprint:
web_discovery_started
web_discovery_skipped
web_trace_interacted
web_distance_revealed
web_seal_started
web_seal_completed
web_letter_revealed
web_discovery_completed
web_download_cta_clicked
web_store_link_clicked
web_route_opened
web_deep_link_fallback_shown
web_support_opened
web_legal_opened

FOR EVERY EVENT DOCUMENT
- emission rule
- no-emission rule
- idempotency
- consent behavior
- payload minimization
- whether event can repeat per session
- what is NOT collected

DO NOT
- collect raw letter content
- collect unnecessary GPS coordinates
- invent observed retention
- claim conversion without real data
- add arbitrary event properties “just in case”

SEO
- Organization/WebSite/SoftwareApplication/Breadcrumb JSON-LD only if visible content supports it.
- sitemap.xml.
- robots.txt.
- per public letter canonical metadata.
- duplicate-content handling.
- legal pages indexability according to policy.
- no hidden SEO spam.
- AI-generated copy must be useful and original.

VALIDATE
- metadata per route.
- OG image presence where configured.
- structured data parsing.
- analytics event firing at exact state boundaries.
- no duplicate event due rerender.
- consent gating.

# PHASE 11 — FINAL VISUAL QA + PERFORMANCE + RELEASE GATE

## PHASE 11 IMPLEMENTATION PROMPT

FAZ 11 — FINAL QA / PERFORMANCE / RELEASE

PRECONDITION
Phase 10 PASS.

Bu faz artık yeni özellik üretmek için değil, bütün deneyimi uçtan uca doğrulamak içindir.

BROWSER MATRIX
Minimum:
- Chromium/Chrome desktop
- Safari mümkünse
- Firefox mümkünse
- mobile Chromium
- iOS Safari için erişilebilir environment varsa

VIEWPORTS
- 1440x900
- 1280x800
- 390x844
- 430x932
- one small/low-power mobile profile where possible

DISCOVERY STATE MATRIX
idle
trace
distance
seal-ready
seal-opening
letter-reveal
completed
skipped

FOR EACH
- visual correctness
- interaction
- keyboard
- reduced motion
- no console errors
- no network runaway
- no visual clipping
- no focus traps

VISUAL REGRESSION
Playwright screenshotları stable viewport ile al.
Dynamic shader noise test environment'ta deterministic seed ile dondurulabiliyorsa dondur.
Production animated olabilir.
Compare:
- typography
- spacing
- seal shape
- fog intensity
- CTA position
- route transition
- mobile safe areas
- footer/legal layout

PERFORMANCE
Kontrol et:
- initial JS
- route-level chunking
- discovery effect load
- CPU/GPU while idle
- CPU/GPU during interaction
- image/font sizes
- unnecessary re-render
- animation loop while hidden
- memory leakage after leaving / route

ACCESSIBILITY
- keyboard-only full flow
- focus visibility
- semantic buttons/links
- screen reader text present
- reduced motion
- contrast
- touch target adequacy

SECURITY / TRUST
- no secrets in frontend
- no fake live location
- no unsafe HTML injection in public letter
- public IDs validated
- private content never exposed in preview
- legal/support direct access

RELEASE GATE
PASS only if:
1. build PASS
2. typecheck PASS
3. lint PASS
4. tests PASS
5. critical Playwright flows PASS
6. visual review PASS
7. reduced motion PASS
8. mobile PASS
9. legal/support direct access PASS
10. no unresolved P0/P1 blocker
11. external blockers documented
12. git clean except known/user pre-existing changes
13. docs reflect current truth

## Phase 5 checklist

☐ Blueprint 6–7 + performance/fallback bölümleri okundu ve not edildi.

☐ promtGemini.txt gerçekten açıldı ve ilgili talimatlar uygulandı.

☐ State machine dosyalarına davranış değişikliği yapılmadı.

☐ Fog Canvas/WebGL2 izole component subtree içinde.

☐ WebGL fallback çalışıyor.

☐ Reduced Motion yolu çalışıyor.

☐ Desktop pointer reveal çalışıyor.

☐ Mobile touch reveal çalışıyor.

☐ Discovery dışındaki route'larda effect loop yok.

☐ Playwright desktop + mobile screenshotları üretildi ve görsel olarak incelendi.

☐ Typecheck PASS.

☐ Lint PASS.

☐ Test suite PASS veya mevcut user diff nedeniyle açıkça BLOCKED.

☐ Performance etkisi kabul edilebilir.

☐ Docs güncellendi.

☐ Phase 5 commit oluşturuldu ve pushlandı.

☐ Phase 6 gate PASS.

## Phase 6 checklist

☐ Seal SVG asset ve hit target doğrulandı.

☐ Drag progress çalışıyor.

☐ 80% snap-to-complete çalışıyor.

☐ Early release spring-back çalışıyor.

☐ Keyboard fallback çalışıyor.

☐ Mobile touch drag çalışıyor.

☐ Crack 2–4 layer ile maddi ve sakin.

☐ Break kısa ve parçacık sayısı kontrollü.

☐ Letter DOM/CSS reveal çalışıyor.

☐ Text DOM erişilebilir.

☐ Audio user interaction sonrasında aktive oluyor.

☐ Reduced Motion path doğrulandı.

☐ Tüm timing/easing tokenlardan geliyor.

☐ Screenshotlar incelendi.

☐ Typecheck/Lint/Tests PASS.

☐ Docs updated.

☐ Commit + push tamam.

☐ Phase 6 gate PASS.

## Phase 7 checklist

☐ Completion persistence SSR-safe.

☐ Skip persistence SSR-safe.

☐ Repeat visitor bypass verified.

☐ Replay discovery action verified.

☐ Discovery → /home smooth takeover.

☐ View Transition enhancement + fallback verified.

☐ No double-run on /home.

☐ Legal/support/download routes bypass discovery.

☐ Back/refresh/transition interruption tested.

☐ Reduced Motion transition verified.

☐ Typecheck/Lint/Tests PASS.

☐ Screenshots/visual review completed.

☐ Docs + commit + push done.

☐ Phase 7 gate PASS.

## Phase 8 checklist

☐ /n/[id] route direct works.

☐ Discovery is not forced on share route.

☐ Public/private/hidden content policy respected.

☐ Canonical + OG + Twitter metadata present.

☐ assetlinks.json structured correctly.

☐ AASA structured correctly.

☐ Real certificate/store config marked external until verified.

☐ Install fallback works.

☐ Invalid/deleted IDs handled safely.

☐ Mobile and desktop layout checked.

☐ Two-device deep-link test attempted where hardware exists.

☐ Typecheck/Lint/Build PASS.

☐ Docs OPEN_ISSUES updated with external blockers.

☐ Commit + push done.

☐ Phase 8 gate PASS or BLOCKED with explicit external reason.

## Phase 9 checklist

☐ All planned legal routes exist or documented as intentionally pending.

☐ Legal text is plain DOM text.

☐ Support hub has categories and contact/escalation path.

☐ Footer links all legal/support surfaces.

☐ Direct navigation bypasses discovery.

☐ Keyboard tab order and focus visible.

☐ Mobile readability checked.

☐ Metadata/canonical/robots correct.

☐ No accidental animation dependency.

☐ Screenshots visually reviewed.

☐ Typecheck/Lint/Build PASS.

☐ Docs updated.

☐ Commit + push done.

☐ Phase 9 gate PASS.

## Phase 10 checklist

☐ Single analytics adapter preserved.

☐ All required events have contracts.

☐ Consent gating verified.

☐ Idempotency verified.

☐ Payload minimized.

☐ No unnecessary location/content/PII.

☐ Analytics screenshots/logs or deterministic test evidence captured.

☐ SEO metadata validated.

☐ Sitemap/robots validated.

☐ Structured data validated where used.

☐ No fake metrics or fake observed retention claims.

☐ Typecheck/Lint/Build PASS.

☐ Docs updated.

☐ Commit + push done.

☐ Phase 10 gate PASS.

## Final release checklist

☐ Fresh first-visit discovery works end-to-end.

☐ Second visit bypass works.

☐ Replay works.

☐ Trace interaction works desktop/mobile.

☐ Distance stage works.

☐ Seal drag + keyboard works.

☐ Crack/break works.

☐ Letter reveal works.

☐ Discovery → /home takeover works.

☐ Share/deep-link web fallback works.

☐ Legal routes direct-accessible.

☐ Support routes direct-accessible.

☐ Analytics contract and emission rules validated.

☐ SEO metadata/canonical/sitemap/robots validated.

☐ Reduced Motion full flow works.

☐ At least desktop + mobile screenshots visually reviewed.

☐ No console/runtime errors in critical flows.

☐ Performance within agreed budget.

☐ All critical docs updated.

☐ Final commit/push done.

☐ Any remaining external blocker is clearly documented; no false PASS.

# AI'ın her faz sonunda dolduracağı zorunlu kayıt

Agent her faz sonunda aşağıdaki formatta kısa ama kanıtlı bir rapor üretmeli. Sonraki faza ancak Gate = PASS ise geçmeli.

## PHASE REPORT TEMPLATE

PHASE: [5/6/7/8/9/10/11]
STATUS: [PASS / FAIL / BLOCKED]
FILES CHANGED:
- ...

USER PRE-EXISTING CHANGES PRESERVED:
- YES/NO
- evidence: git diff baseline comparison

IMPLEMENTED:
- ...

NOT IMPLEMENTED:
- ...

TESTS:
- typecheck: PASS/FAIL
- lint: PASS/FAIL
- unit/integration: PASS/FAIL
- build: PASS/FAIL
- Playwright: PASS/FAIL
- visual review: PASS/FAIL
- reduced motion: PASS/FAIL
- mobile: PASS/FAIL
- performance: PASS/FAIL

EVIDENCE:
- command/output:
- screenshot paths:
- relevant test names:
- route URLs:

OPEN ISSUES:
- ...

DOCS UPDATED:
- CURRENT_STATUS.md
- CHANGELOG_AI.md
- OPEN_ISSUES.md

COMMIT:
- hash:
- message:

GATE:
- PASS -> next phase allowed
- FAIL/BLOCKED -> STOP

# Phase master matrix

| Phase | Ana iş | En kritik gate | Sonraki faz |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Visual atmosphere | Fallback + reduced motion + performance | 6 |
| 6 | Seal + letter ritual | Drag + keyboard + tactile motion + audio | 7 |
| 7 | Discovery → /home | Persistence + no double-run + direct routes | 8 |
| 8 | Deep links | Web fallback + AASA/assetlinks external truth | 9 |
| 9 | Legal + Support | Direct access + accessible DOM + mobile | 10 |
| 10 | SEO + analytics | Contracts + consent + metadata | 11 |
| 11 | Final QA | All release criteria and no false PASS | END |

# Kritik tasarım/teknik kararların kısa özeti

• Layar'ın kahramanı telefondan önce deneyimin kendisidir: sis → iz → mesafe → mühür → mektup → merak → Layar.

• Discovery tek seferlik bir deneyim olabilir; legal/support gibi kritik bilgilere erişim hiçbir zaman discovery arkasında kilitlenmez.

• WebGL zenginleştirir; çalışması zorunlu değildir. Fallback her zaman var.

• WebGPU experimental enhancement olabilir, core dependency değildir.

• Motion library sayısı değil, görev paylaşımı ve tutarlı fizik önemlidir.

• Mühür drag davranışı gerçek core interaction'dır; keyboard/touch eşdeğer yolu bulunur.

• Mektup gerçek DOM metni taşımalı; yalnız görsel olarak “render edilmiş metin” kullanılmamalıdır.

• Ses imza hissini güçlendirir ama autoplay'a zorlamaz.

• Share link gerçek production certificate/store config doğrulanmadan release-ready ilan edilmez.

• Gerçek olmayan live user/GPS/letter data kullanılmaz.

• AI agent test sonucu görmeden ve screenshotları incelemeden PASS yazamaz.

# Gemini'ye verilecek son tek parça başlangıç komutu

## COPY / PASTE

Bu DOCX'i ana sequential implementation controller olarak kullan.

İlk olarak:
1) C:\Users\mmust\Desktop\promtGemini.txt dosyasını aç ve oku.
2) Layar_Website_Experience_Technical_Blueprint.docx'i aç ve özellikle Implementation Order, Motion,
   Fog/WebGL, Seal/Letter, Deep Link, Legal/Support, Analytics ve QA bölümlerini eşleştir.
3) Repository'de mevcut Phase 1–4 implementasyonlarını denetle. Varsayma; kanıtla.
4) Phase 5 ile başla.
5) Phase 5'i tek başına uygula.
6) Test + runtime + screenshot + accessibility + performance kontrolünü yap.
7) Checklist'i doldur.
8) PASS ise commit/push yap ve Phase 6'ya geç.
9) FAIL/BLOCKED ise DUR. Sorunu düzeltmeden sonraki faza geçme.
10) Bütün süreçte aynı kurallar tekrar uygulanacak.

KESİN KURAL:
Bir sonraki fazın koduna önceden başlama.
Her faz bağımsız bir delivery unit'tir.
“Yapıldı” demeden önce kanıt gerekir.